Техническое задание для ПВЗ OZON

1. Цель практики

Целью производственной практики является проектирование и разработка прототипа прикладного программного решения (настольное приложение или веб-интерфейс), обеспечивающего сокращение временных затрат и минимизацию ошибок при выполнении основных операций сотрудниками ПВЗ Ozon: регистрация входящих отправлений, размещение в зоне хранения, идентификация и передача заказов получателям, а также первичная обработка возвратных потоков. Выполнение работы направлено на формирование профессиональных компетенций в области системного анализа, проектирования реляционных баз данных, серверной и клиентской разработки в контексте решения прикладной бизнес-задачи.

2. Задачи практики

- Выполнить обследование текущего состояния процессов на ПВЗ Ozon, зафиксировать «узкие места» и зоны неэффективности.

- Разработать логическую модель данных, охватывающую учет заказов, локаций хранения, персонала и получателей.

- Построить комплект UML-диаграмм (не менее 3 типов), отражающих статическую структуру и динамику поведения разрабатываемой системы.

- Реализовать физическую модель базы данных (СУБД на усмотрение разработчика) с созданием основных таблиц и связей.

- Сформировать библиотеку SQL-запросов для выполнения оперативных задач и формирования аналитических выборок.

- Разработать лаконичный и интуитивно понятный графический интерфейс, ориентированный на оператора ПВЗ.

- Реализовать базовый функционал: эмуляция сканирования штрих-кода, закрепление заказа за ячейкой хранения, нечеткий поиск, генерация отчетных форм.

- Выполнить тестирование разработанного прототипа на синтетическом наборе данных, моделирующем реальную загрузку ПВЗ.

- Подготовить комплексный отчет, включающий обоснование принятых проектных решений, исходные коды, SQL-скрипты и рекомендации по дальнейшему развитию системы.

3. Этапы выполнения работ

Этап 1. Исследование предметной области и формирование архитектурного проекта (1.5 недели)

Задача: Детальное изучение операционных процедур ПВЗ, построение полной карты движения заказа от момента поступления до момента выдачи.

Перечень работ:

- Выделение ключевых объектов учета:

- Товарно-транспортная единица (уникальный идентификатор, описание, дата регистрации, предельная дата хранения, статус жизненного цикла, контактные данные получателя);

- Складская ячейка (идентификатор стеллажа, номер полки, признак доступности);

- Сотрудник (табельный номер, должность, учетная запись);

- Контрагент (номер телефона, фамилия, история взаимодействия).

- Фиксация типовых проблем: задержки при идентификации получателя, потеря заказов внутри помещения ПВЗ, отсутствие визуализации занятости ячеек, невозможность оперативного получения информации о «зависших» заказах.

- Построение диаграммы вариантов использования (Use Case Diagram): действующие лица — «Сотрудник ПВЗ», «Получатель», «Курьер-экспедитор», прецеденты — «Зарегистрировать поступление», «Разместить на хранение», «Осуществить поиск», «Передать заказ», «Оформить отказ».

- Построение диаграммы классов (Class Diagram): классы Parcel, Shelf, Employee, Recipient с указанием атрибутов, операций и множественности связей.

- Построение диаграммы последовательности (Sequence Diagram) для сценария «Выдача заказа клиенту».

- Проектирование ER-диаграммы в нотации «сущность-связь» с определением первичных и внешних ключей.

Этап 2. Создание базы данных и программной логики (2 недели)

Задача: Формирование физического хранилища данных и реализация алгоритмов, обеспечивающих выполнение бизнес-правил.

Перечень работ:

Выбор и развертывание СУБД (допустимые варианты: PostgreSQL, MariaDB, SQLite).

Создание табличного пространства:

shipments (код отправления, вес, дата прибытия, крайний срок выдачи, статусная модель);

cells (порядковый номер, ярус, код зоны, флаг доступности);

staff (идентификатор сотрудника, фамилия, инициалы, роль, аутентификационные данные);

customers (мобильный номер, фамилия, электронная почта).

Разработка комплекта SQL-инструкций:

Добавление новой записи о поступлении с автоматическим резервированием свободной ячейки (INSERT + подзапрос);

Полнотекстовый поиск отправления по фрагменту номера или части фамилии получателя (SELECT с оператором LIKE/REGEXP);

Формирование перечня отправлений с истекающим сроком хранения (SELECT с фильтрацией по дате);

Перевод заказа в статус «Выдан» с освобождением занятой ячейки (UPDATE);

Формирование сводки о нагрузке на сотрудников (количество принятых и выданных отправлений за смену);

Выявление отправлений с максимальным сроком нахождения на ПВЗ (топ-5 «долгожителей»).

Реализация на языке Python / Java / C# следующих функций:

Алгоритм размещения вновь поступившего заказа на наиболее доступную локацию (приоритет — нижние полки, ближайшие к зоне выдачи);

Генератор уникального идентификатора заказа в формате Code-39 или числового эквивалента штрих-кода.

Этап 3. Проектирование и разработка пользовательского интерфейса (1.5 недели)

Задача: Создание эргономичного интерфейса, обеспечивающего быстрый доступ к ключевым функциям системы.

Состав экранных форм:

Рабочий стол оператора: отображение текущей загрузки ПВЗ (количество заказов в зоне хранения), часы, навигационные плитки «Поступление», «Поиск», «Выдача», «Отчетность».

Форма регистрации поступления: поле ввода/сканирования трек-номера, блок ввода данных получателя (телефон, фамилия), кнопка «Сохранить и разместить» — после сохранения отображается номер закрепленной ячейки.

Форма поиска и выдачи: строка ввода запроса (поиск по номеру заказа или фамилии), табличный вывод результата с указанием локации, кнопка «Выдать» для инициации процедуры передачи.

Панель мониторинга просрочек: динамически обновляемый список отправлений, срок хранения которых истекает в ближайшие 24–48 часов.

Модуль формирования отчетов: кнопки запуска предустановленных SQL-запросов с отображением результатов в табличном виде (возможность экспорта в CSV).

Этап 4. Тестирование, отладка и защита прототипа (3-4 дня)

Задача: Верификация функциональности разработанного решения и демонстрация его работоспособности.

Перечень работ:

Наполнение базы данных тестовым набором записей (70–120 отправлений) с варьируемыми датами поступления и статусами.

Прогон контрольных сценариев:

Массовая регистрация поступлений (имитация приемки партии из 15 заказов);

Поиск и выдача отправлений по случайным критериям (7–10 операций)

Формирование отчета по просроченным и истекающим заказам.

Анализ производительности запросов, оптимизация с использованием индексов.

Подготовка демонстрационного ролика либо короткой презентации (5–7 слайдов) для представления результатов руководителю практики.

Этап 5. Подготовка отчетной документации (3-4 дня)

Задача: Оформление результатов практики в соответствии с требованиями к итоговой аттестации.

Структура итогового отчета:

Аналитическая записка: описание предметной области, выявленные проблемы, обоснование актуальности разработки.

Графические материалы: UML-диаграммы (Use Case, Class, Sequence) и ER-диаграмма.

Описание структуры базы данных: дамп CREATE-скриптов, схема связей.

Реестр SQL-запросов: листинги с пояснительными комментариями.

Руководство пользователя: скриншоты интерфейса, описание сценариев работы.

Фрагменты исходного кода: реализация алгоритма назначения ячейки, обработка поисковых запросов.

Заключительная часть: выводы о достигаемом эффекте (прогнозируемое сокращение времени поиска, снижение количества ошибок идентификации), рекомендации по развитию (добавление поддержки возвратной логистики, интеграция с внешними учетными системами, разработка мобильного клиента для инвентаризации).

4. Ожидаемые результаты

Аналитический отчет по итогам обследования — документ, содержащий описание текущих процессов и перечень выявленных недостатков.

Проектная документация — комплект UML-диаграмм и ER-диаграмма.

База данных прототипа — файл данных или скрипты инициализации схемы.

Библиотека SQL-запросов — 6–8 параметризированных запросов, покрывающих операционные и аналитические потребности.

Исполняемый прототип программного модуля — приложение с графическим интерфейсом, реализующее функции приема, размещения, поиска и выдачи заказов.

Итоговый отчет — интегрированный документ, объединяющий все перечисленные артефакты, содержащий выводы и предложения по масштабированию.

Технологический стек (рекомендуемый, с правом выбора)

Компонент	Варианты реализации

Серверная логика	Python (Django/FastAPI), Java (Spring Boot), C# (ASP.NET Core)

База данных	PostgreSQL, SQLite, MySQL

Клиентская часть	Windows Forms (C#), Tkinter/PyQt (Python), React + REST API

Система контроля	Git (GitHub / GitLab)

Документирование	Markdown, PDF, DOCX